Утверждена

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 17.08.2006  № 208

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

развития энергетики Чувашской Республики на 2006-2010 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | – | Республиканская целевая программа развития энергетики Чувашской Республики на 2006- 2010 годы |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2005 г. № 349 «Об Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2006 г. № 23 «О Комплексном плане действий органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления по реализации Послания Президента Чувашской Республики Н. Федорова Государственному Совету Чувашской Республики 2006 года «Думать по-новому, работать творчески» |
| Государственный заказчик | – | Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
| Ответственный разработчик Программы | – | Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
| Цели Программы | – | дальнейшее развитие и укрепление энергетического комплекса для надежного и эффективного функционирования всех производственных и социальных объектов Чувашской Республики; снижение себестоимости при производстве и передаче электрической и тепловой энергии, транспортировке природного газа; модернизация систем энергоснабжения Чувашской Республики при минимально возможных темпах роста тарифов; координация действий субъектов энергетического рынка для получения максимальной выгоды для населения и предприятий Чувашской Республики |
| Задачи Программы | – | выявление узких мест объектов и элементов систем энергоснабжения, их дальнейшая реконструкция; оптимизация топливно-энергетического баланса Чувашской Республики; достижение стратегических ориентиров энергоэффективности; совершенствование системы управления энергетикой и оптимизация режимов работы энергетических систем; повышение эффективности источников энергии; улучшение эксплуатации энергетических объектов и внедрение энергосберегающих технологий; проведение непрерывного энергетического мониторинга всех объектов; создание современных систем учета энергии; реализация комплекса мероприятий по минимизации темпов роста тарифов; повышение бюджетной эффективности энергетики; подготовка и переподготовка кадров для совершенствования энергетического комплекса; информационное обеспечение современного энергоснабжения |
| Срок реализации Программы | – | 2006-2010 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | – | энергетическое сопровождение реализации приоритетных национальных проектов на территории Чувашской Республики: «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса»; обеспечение энергетической и бюджетной безопасности Чувашской Республики; обеспечение темпов экономического роста необходимым объемом энергоносителей; повышение энергоэффективности; повышение надежности энергообеспечения за счет реконструкции оборудования; электрификация новых улиц; резервирование энерго- и топливообеспечения; техническое перевооружение энергооборудования и сетей; теплоснабжение потребителей за счет теплофикации; разработка проектов и строительство новых энергоисточников с использованием когенерации |
| Основные исполнители мероприятий Программы | – | Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики, Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики, Министерство финансов Чувашской Республики, Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики, Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, Республиканская служба по тарифам, Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Чувашской Республике, федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», органы местного самоуправления, организации, находящиеся на территории Чувашской Республики, учебные заведения |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общая сумма финансирования – 4503,0 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета (Инвестиционный фонд) – 995,0 млн. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 30,7 млн. рублей; средства местных бюджетов – 22,2 млн. рублей; внебюджетные источники – 3455,1 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | в результате реализации мероприятий Программы к 2010 году: производство электроэнергии на территории Чувашской Республики увеличится до 5,5 млрд. кВтּч; выработка электроэнергии на одного жителя составит 4307 кВтּч/чел. (рост в 1,3 раза к уровню 2005 года); удельная энергоемкость валового регионального продукта в сопоставимых ценах 2005 года снизится на 18 процентов и составит 47 кВтּч/тыс. рублей; энергетические потребности Чувашской Республики в первичных топливно-энергетических ресурсах будут полностью удовлетворены (при ежегодном приросте спроса на 7-8 процентов); обеспечение потребителей тепловой энергией в полном объеме |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 5 февраля до 2011 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики. Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2011 года информирует Кабинет Министров Чувашской Республики о ходе выполнения Программы. |

# Введение

Республиканская целевая программа развития энергетики Чувашской Республики на 2006-2010 годы разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р, которым утверждена Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2005 г. № 349 «Об Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2006 г. № 23 «О Комплексном плане действий органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления по реализации Послания Президента Чувашской Республики Н. Федорова Государственному Совету Чувашской Республики 2006 года «Думать по-новому, работать творчески», с учетом реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса».

Программа является инструментом претворения в жизнь первого этапа реализации Энергетической стратегии Чувашской Республики. Она предусматривает обеспечение темпов экономического роста необходимым объемом энергоносителей за счет существующих генерирующих мощностей путем повышения эффективности их эксплуатации при государственном контроле за энергетической безопасностью и государственном регулировании формирования и функционирования энергетических рынков.

I. Содержание проблемы и необходимость

решения ее программными методами

Комплексной программой экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы, утвержденной Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 г. № 39 (в редакции Закона Чувашской Республики от 14 июля 2006 г. № 36), предусмотрено увеличение валового регионального продукта в 1,8 раза по отношению к уровню 2003 года – до 90,7 млрд. рублей. Это ставит перед энергетической отраслью Чувашской Республики задачи по энергетическому сопровождению высоких и устойчивых темпов экономического роста, направленные на:

совершенствование нормативной правовой базы Чувашской Республики в области энергетики;

обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста Чувашской Республики необходимым объемом энергоносителей преимущественно за счет имеющихся генерирующих мощностей;

увеличение мощностей существующих электрических и газовых сетей для обеспечения дополнительной выработки и удовлетворения потребностей организаций и населения Чувашской Республики в электроэнергии и газе;

увеличение мощностей трансформаторных подстанций в центрах питания;

сокращение потерь энергоносителей (энергосбережение) и повышение уровня теплофикации вновь вводимых объектов реальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

проведение подготовительных мероприятий (проектное, финансово-материальное обеспечение) ввода новых мощностей электрогенерации после 
2010 года (второй этап реализации Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года);

обеспечение энергобезопасности Чувашской Республики путем развития резервного топливного хозяйства котельных установок и повышения уровня автоматизации учета энергоносителей;

кадровое обеспечение развития отрасли.

Решение указанных задач требует консолидации усилий и ресурсов, имеющихся в распоряжении Чувашской Республики, на совершенствовании систем газо-, электро- и теплоснабжения, строительстве и модернизации энергетических объектов, оптимизации топливно-энергетических балансов. Координация действий органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и организаций всех форм собственности, участвующих в создании и эксплуатации объектов энергетики, в рамках программно-целевого подхода позволит реализовать проекты в оптимальной очередности. Средства будут направлены на самые необходимые и энергоэффективные мероприятия. Это, в свою очередь, повысит надежность энергоснабжения и сократит сроки окупаемости капитальных вложений. Такой подход обеспечит достижение максимального эффекта при минимальных затратах, позволит осуществить модернизацию систем энергоснабжения Чувашской Республики при меньших темпах роста тарифов. Будет обеспечена стратегическая задача развития энергетики – обеспечение устойчивого экономического роста при сохранении энергетической безопасности Чувашской Республики.

# II. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Цели Программы:

дальнейшее развитие и укрепление энергетического комплекса для надежного и эффективного функционирования всех производственных и социальных объектов Чувашской Республики;

снижение себестоимости при производстве и передаче электрической и тепловой энергии, транспортировке природного газа;

модернизация систем энергоснабжения Чувашской Республики при минимально возможных темпах роста тарифов;

координация действий субъектов энергетического рынка.

Задачи Программы:

выявление узких мест объектов и элементов систем энергоснабжения, их дальнейшая реконструкция;

оптимизация топливно-энергетического баланса Чувашской Республики;

достижение стратегических ориентиров энергоэффективности;

совершенствование системы управления энергетикой и оптимизация режимов работы энергетических систем;

повышение эффективности источников энергии;

улучшение эксплуатации энергетических объектов и внедрение энергосберегающих технологий;

проведение непрерывного энергетического мониторинга всех объектов;

создание современных систем учета энергии;

реализация комплекса мероприятий по минимизации темпов роста тарифов;

повышение бюджетной эффективности энергетики;

подготовка и переподготовка кадров для совершенствования энергетического комплекса;

информационное обеспечение современного энергоснабжения.

Программа является первым этапом реализации Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года и реализуется в 2006-2010 годах.

III. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы разработаны в соответствии с Энергетической стратегией Чувашской Республики на период до 2020 года и сгруппированы в блоки.

Совершенствование нормативной правовой базы. Предусматриваются разработка и внедрение регламента согласования технических условий на строительство объектов энергетики, подключения к электрическим, тепловым и газовым сетям; стимулирующих энергоэффективных тарифов; механизмов экономического стимулирования использования альтернативных энергетических ресурсов.

Развитие материально-технической базы энергетики. Предусматриваются строительство новых подстанций, техническое перевооружение и реконструкция воздушных линий электропередачи.

В рамках реализации приоритетных национальных проектов:

«Здоровье» – предусмотрены электроснабжение строящегося в г. Чебоксары Федерального центра высоких медицинских технологий– 2,5 МВт, повышение надежности энергоснабжения объектов здравоохранения, реконструкция линий электропередачи и трансформаторных подстанций;

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» – предусмотрены электрификация новых улиц протяженностью 320-360 км; реконструкция подстанций напряжением 110 кВ («Западная», «Стрелка», «Кировская», «Светлая», «Вурманкасы», «Южная», «Радуга») с вводом дополнительной трансформаторной мощности свыше 60 МВт в зонах жилищной застройки, в том числе под развитие теплофикационной загрузки ТЭЦ; строительство третьего центра питания в западном микрорайоне г. Новочебоксарска – ПС 110/35/10 кВ «Прибрежная».

«Развитие АПК» – предусмотрены реконструкция подстанций с вводом дополнительных мощностей свыше 40 МВт, строительство новых подстанций и завершение вторых очередей их строительства.

Развитие газовых сетей. Предусматриваются реконструкция газорегуляторных пунктов, модернизация средств коррозийной защиты газового оборудования. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» предусмотрен ввод в эксплуатацию газораспределительной станции АГРС-3 в г. Чебоксары.

Развитие генерации и теплоснабжения. Планируется строительство новых источников по комбинированной выработке электрической и тепловой энергии, техническое перевооружение теплоэлектроцентралей 1, 2 и 3, строительство магистральных тепловых сетей, разработка проектной документации завершения строительства Чебоксарского гидроузла.

Обеспечение энергобезопасности Чувашской Республики. Предусматриваются резервирование электроснабжения социально значимых объектов, повышение уровня автоматизации учета энергоносителей, строительство газопроводов высокого и среднего давления, газораспределительной станции - 3, строительство и реконструкция мазутного хозяйства резервного топлива, поэтапное переключение тепловых нагрузок от котельных к энергосистеме.

Подготовка кадров и научно-исследовательская работа. Мероприятия направлены на подготовку инженерных кадров в учебных заведениях Чувашской Республики, в том числе в сфере энергосбережения, повышение квалификации специалистов промышленных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства, работников бюджетной сферы в области эффективного использования энергетических ресурсов. Предполагаются разработка и внедрение при участии федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» энергосберегающего оборудования, разработка научного и технико-экономического обоснования тарифов на энергоносители.

Мероприятия Программы основаны на расчетах схем энергоснабжения, результатов диагностики и обследований объектов энергетики, проведенных при подготовке Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 
2020 года, являются первоочередными мероприятиями для повышения устойчивости работы объектов энергетики и систем в целом (приложение).

#### IV. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

средства федерального бюджета (Инвестиционный фонд) – на разработку проектной документации завершения Чебоксарского гидроузла – 995,0 млн. рублей;

средства республиканского бюджета Чувашской Республики – на обеспечение энергобезопасности Чувашской Республики – 30,7 млн. рублей;

средства местных бюджетов – на развитие генерации и теплоснабжения, автоматизацию учета энергоносителей – 22,2 млн. рублей;

внебюджетные источники, в том числе собственные средства предприятий, – на техническое перевооружение, реконструкцию топливно-энергетического комплекса – 3455,1 млн. рублей.

Таблица 1

Объемы и источники финансирования Программы

(млн. рублей)

| Общие объемы затрат по источникам финансирования | Всего | В том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по Программе | 4503,0 | 326,8 | 1486,3 | 1519,1 | 891,7 | 279,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (Инвестиционный фонд) | 995,0 | 0,0 | 497,5 | 497,5 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 16,1 | 4,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| местные бюджеты | 22,2 | 0,0 | 5,3 | 7,8 | 7,0 | 2,1 |
| внебюджетные средства | 3455,1 | 326,8 | 983,5 | 1003,4 | 868,6 | 272,8 |

V. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком Программы является Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики.

Механизм реализации Программы предусматривает взаимодействие органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, участвующих в создании и эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса.

Основанием для финансирования строительства новых объектов за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики является бюджетная заявка, подаваемая Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики для включения в республиканскую адресную инвестиционную программу в соответствии с Законом Чувашской Республики от 25 мая 2004 г. № 8 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» (в редакции законов Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. 
№ 44, от 14 июля 2006 г. № 36), постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 января 2005 г. № 5 «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов республиканской адресной инвестиционной программы и их финансировании за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики».

Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Чувашской Республики, ответственными за выполнение программных мероприятий, а также общий контроль за реализацией Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 5 февраля до 2011 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики.

Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2011 года информирует Кабинет Министров Чувашской Республики о ходе выполнения Программы.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит повышение эффективности использования потенциала энергетического сектора для обеспечения высоких и устойчивых темпов экономического роста Чувашской Республики, стабильное и эффективное удовлетворение потребностей экономики и населения в топливно-энергетических ресурсах, энергетическое сопровождение реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование» и «Развитие АПК».

В результате реализации мероприятий Программы к 2010 году:

производство электроэнергии на территории Чувашской Республики увеличится до 5,5 млрд. кВтּч;

выработка электроэнергии на одного жителя составит 4307 кВтּч/чел. (рост в 1,3 раза к уровню 2005 года);

удельная энергоемкость валового регионального продукта в сопоставимых ценах 2005 года снизится на 18 процентов и составит 47 кВтּч/тыс. рублей;

энергетические потребности Чувашской Республики в первичных топливно-энергетических ресурсах будут полностью удовлетворены (при ежегодном приросте спроса на 7-8 процентов).

Таблица 2

### Индикаторы эффективности реализации Программы

| Индикаторы | Единица измерения | 2005 год факт | 2006 год оценка | Прогноз по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Выработка электроэнергии | млн. кВтּч | 4408 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5500 |
| Выработка электроэнергии на душу населения | кВтּч/чел. | 3393 | 3407 | 3651 | 3896 | 4142 | 4307 |
| Удельная энергоемкость валового регионального продукта в сопоставимых ценах 2005 года | кВтּч/ тыс. рублей | 57,5 | 54,0 | 53,0 | 52,0 | 50,0 | 47,0 |
| Потребность в первичных топливно-энергетических ресурсах | т условного топлива | 3314 | 3559 | 3854 | 4150 | 4445 | 4741 |
| Обеспечение потребителей тепловой энергией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Источник: http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./18/64435/68926/231906